## Slide 1: SAU 012 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ DERSİ PROJE SUNUMU
Proje Adı : Gaz Sensörlü Bulut Cihazı
Seçilen Destek türü ve ismi/kodu: TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge başlangıç 1507
Danışman Öğretim Üyesi | Prof.Dr. EKREM BÜYÜKKAYA | 
Başak Yıldırım | b151210107 | basak.yildirim1@ogr.sakarya.edu.tr
Enes Eminler | B151210071 | enes.eminler@ogr.sakarya.edu.tr
Taylan Umut Tokoğlu | B151210077 | umut.tokoglu@ogr.sakarya.edu.tr
Erbil Nas | B151210053 | erbil.nas@ogr.sakarya.edu.tr
Osman Kiraz | b151210105 | osmnkiraz11@gmail.com

## Slide 2: Projenin Amacı ve Kapsamı
Arduino, Raspberry Pi gibi akıllı kartlar ile çeşitli sensörleri kullanarak ortamın hava kalitesini ölçmeyi hedefliyoruz.
Otel odaları, yurt odaları gibi kiralama tarzında çalışan işletme biçimlerinde üreteceğimiz cihaz ile birçok kontrol yapılabilecektir. Örnek vermek gerekirse;
200 odalı bir tesiste her odaya kurulum yapıldığını varsayarsak, cihazlar birbirleri ile iletişim kurarak internete çıkacak ve sistemimizde odaların saatlik hava kaliteleri, sigara içilmesi, tehlikeli gaz kaçağı ya da yangın durumlarını grafik ya da uyarı şeklinde görebileceğiz. Artık birçok yerde sigara içmek yasak. Sensörler sigara içildiğini algıladığında uyarı verecek ve tesis görevlisi gerekli yaptırımı uygulayabilecektir. Tesisin otel olduğunu varsayarsak resepsiyonda yeni müşteriye oda verilirken kalitesi kötü olan oda verilmeyebilir. Hava kalitesi düşmüş odaya temizlik ekibi gönderilebilir. Kullanılmayan bir odada tehlikeli bir gaz kaçağı durumunda sistem alarm üretebilir. Bu bilgilerin tamamı bulut sunucularda olup internete sahip herhangi bir cihazdan gözlemlenebilir. İleride mobil uygulamalar ile daha verimli bir kullanım sağlanabilir. Bu sistem kiralık araç gibi mobil durumlarda da çalışabilir. Kullanılacak akıllı kartlar Wi-Fi teknolojisi yerine GSM ya da 3G teknolojisi de kullanabilmektedirler.

## Slide 4: Neden böyle bir proje seçtiniz ?
Kuruluşumuz yeni kurulmuştur ve dinamik bir kadroya sahiptir. Sahip olduğumuz özveri ile yenilikçi düşüncelerimizi birleştirerek birbiri ile uyumlu yazılım ve donanım ürünleri üretmeyi hedefliyoruz. Geleceğin “Nesnelerin İnterneti” olacağını biliyoruz ve bu yönde çalışmalar yapmak istiyoruz.
Son dönemlerde oluşan ve son anda fark edilen ve büyük can kayıplara yol açan yangınlar bizim için bu projenin hayata geçmesindeki ilk nedendi. Direk anında haber alma ve nokta tespiti sayesinde büyümeden önüne geçilebilecek hale gelmesini hedeflemekteyiz.
Yapacağımız bu sensörlü cihazın şirketimizin ilk projesi olup ana sermaye kaynağı olacaktır.

## Slide 5: Projenin özgün değeri
Şuanda büyük tesislerde(Otel, Yurt) Yangın, Duman(Sigara), Hava kalitesi sensörleri gibi birçok ürün mevcut ancak hepsi ayrı ayrı satın alınıyor ve bu şekilde maliyeti artıyor. Ayrıca bu tarz ürünler tek bir çeşit alarm üretiyor, oysa bizim ürünümüz saat, saat bilgiler verip gelişmeleri size aktarabiliyor olacak. Hava kalitesi düşmeye başladığında size alarm üretip erkenden müdahale etmenizi sağlayabilecek. Kalitenin çok aşağıları düşmesini beklemek zorunda kalmayacaksınız.
Ayrıca bu proje birçok yenilik barındırmaktadır. Verilerin internette oluşu ve yapacağımız mobil uygulama sayesinde çalışanların tesise tam hakimiyetini sağlayabilecektir. Üretilen alarmın hangi kat ya da odada gerçekleştiğini bilerek erken müdahale edebilmelerini ve sigara gibi kural ihlallerinin kontrol altına alınabilmesini sağlayacaktır.

## Slide 6: Projenin Mali Açıdan Değerlendirilmesi
Öncelikle yurtiçinde büyük bir müşteri kaynağı vardır. Yaz ve kış turizmi ile 5 yıldızlı 400 civarı otel var, 1000’e yakın 4 yıldız otelleri de kattığımızda en büyük müşteriler kesinlikle oteller olacaktır. Öğrenci yurtları, Devlet yurtları ve bir çok spor kompleksi de başlangıç müşterileri arasındadır. Yurtiçindeki müşterilere erişimde direk kurum ile görüşmek, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım sağlayabiliriz.
Ürünün gerçekleştirme aşaması tamamlanıp, seri üretime geçişle birlikte ilave yatırımcıya ihtiyacımız olacaktır. Malzeme, makine ve üretim personeli giderleri oldukça fazla olacaktır. Bunlar dışında ürünün dağıtımı için lojistik ve yayılımı için reklam desteğine ihtiyacımız olacaktır. Bunların hepsi ilave yatırımcı desteği gerektirmektedir.
Bütçe 12 ay sonunda elde edilen 500.000 tl ve daha sonrasında 2 yıl içinde de elde edilince 3 yıl olmadan 750.000 tl’li bütçe sağlanmış olur ve kara geçilmeye başlanacaktır.

## Slide 7
Proje tamamlandıktan sonra kuruluşunuzun; | 1.Yıl sonu | 3.Yıl sonu | 5. Yıl ve sonrası
Beklenen yurtiçi toplam satış hasılatı (TL) | 500.000₺ | 10.000.000₺ | 25.000.000₺
Beklenen yurtdışı toplam satış (ihracat) hasılatı (TL) (*) | 0 | 10.000.000₺ | 30.000.000₺
Yurtiçi satış hasılatında beklenen artış (%) |  | %2000 | %150
Yurtdışı satış hasılatında beklenen artış (%)(*) |  |  | %300
Yurtiçi pazar payında beklenen artış (%) |  | %30 | %50
Yurtdışı pazar payında beklenen artış (%)(*) |  | %3 | %20
Proje çıktısı ile elde edilmesi beklenen toplam satış hasılatı (TL):
75.000.000₺

## Slide 8: İş-zaman grafiği ve proje faaliyetleri (iş paketi)

## Slide 9
İş Paketleri Listesi |  |  | 
Sıra No | Kod | İş Paketi Adı | Başlama-Bitiş Tarihleri
1 | 01 | Ürünün yazılım kısmının oluşturulması | 08-03-2019 - 01-07-2019
2 | 02 | Ürünün donanım kısmının oluşturulması | 18-03-2019 - 01-06-2019
3 | 03 | Test ve son düzeltilmelerin yapılıp pazarlama çalışmalarının başlaması | 06-06-2019 - 31-12-2019

## Slide 10: Proje Ekibi Organizasyon Şeması

## Slide 11: Proje Personelinin proje faaliyetlerinde yer alan iş paketlerindeki görevleri
Proje Personel Listesi |  |  | 
 | Adı Soyadı | Ünvan | İş Paketi Görevi
1 | Başak Yıldırım | Şirket Yöneticisi | Pazarlama
2 | Enes Eminler | Proje Yöneticisi | Test , Pazarlama
3 | Osman Kiraz | Yazılım Uzmanı | Yazılım Geliştirme
4 | Erbil Nas | Yazılım Uzmanı | Yazılım Geliştirme
5 | Taylan Umut Tokoğlu | Donanım Uzmanı | Donanım

## Slide 12: Beklenen Yaygın Etki
Müşteri memnuniyetini arttırmak
Can güvenliğini arttırmak
Hizmet kalitesi ve hızını arttırmak
Hizmeti kullananın, hizmeti aldığı ortamdaki kontrol düzeyini arttırmak
Kullanın senaryolarındaki verileri anlaşılabilir hale getirmek

## Slide 13: Riskler ve Önlemler
Risk | Riskin Gerçekleşmemesi İçin Alınan Önlemler | Alınan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığı nedir ve gerçekleşme durumunda etkisi ne düzeyde olabilir? |  | Alınan önleme rağmen riskin gerçekleşmesi durumunda yapılacaklar (“B Planı”)
 |  | Olasılık (Yüksek / Orta / Düşük) | Etki (Yüksek / Orta / Düşük) | 
Personelin işi bırakması | Her bir konu için 2 kişi vardır, 1 kişi işten ayrılırsa yerine konuya hakim bir kişi kalacaktır. | Orta | Düşük | 1 kişi yeni bir eleman yetiştirilene kadar idare edecek veyahut başka bölümden biri geçici yardım edecektir.
Fikrin çalınması | Patent alınarak ve çalışanlara özel sözleşmeler imzalatılarak bu sorun giderilmeye çalışılacaktır. | Düşük | Yüksek | Bu projeyi piyasaya en hızlı şekilde giriş yaptırmak.
Müşteri Bulamamak | Gelişim sürecinde dahi yatırımcı ve müşteri arayışındayız | Düşük | Yüksek | Ücretsiz test etme veya deneme sürümü tarzında pazarlama seçenekleri